**Проект**

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Улейское»**

**на 2018-2022 годы**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | | | «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Улейское» на 2018-2022 годы | | | | |
| Ответственный исполнитель программы | | | Администрация муниципального образования «Улейское» | | | | |
| Участники программы | | | Администрация муниципального образования «Улейское»,  граждане, заинтересованные лица, общественные организации, подрядные организации. | | | | |
| Цели программы | | | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Улейское», а также дворовых территорий многоквартирных домов. | | | | |
| Задачи программы | | | 1. Организация мероприятий по благоустройству и доведению технического и эксплуатационного состояния общественных территорий муниципального образования «Улейское», а также дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий муниципального образования «Улейское», а также дворовых территорий многоквартирных домов. | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели программы | | | 1. Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве (%); | | | | |
|  | | | 1. Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий пользования, нуждающихся в благоустройстве. | | | | |
| Сроки реализации программы | | | 2018-2022 годы | | | | |
| Финансовое обеспечение программы | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | | Всего: | | Общий объём финансирования программы, тыс. рублей | | | |
| в том числе | | | |
| Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Местный  бюджет | |
| 2018 год | |  | |  |  |  | |
| 2019 год | |  | |  |  |  | |
| 2020 год | |  | |  |  |  | |
| 2021 год | |  | |  |  |  | |
| 2022 год | |  | |  |  |  | |
| Ожидаемые конечные результаты программы | | По итогам реализации мероприятий программы ожидается достижение высокого уровня комфортности общественных территорий и благоустроенных дворовых территорий, отвечающего современным потребностям населения. | | | | | |

**Глава 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы и перспективы развития**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Улейское» на 2018-2022 годы включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение благоустройства села Унгин, с целью повышения привлекательности внешнего вида села, улучшения условий для проживания, трудовой деятельности и отдыха населения.

Большинство объектов внешнего благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий, в настоящее время не обеспечивают комфортных условий для жизни, деятельности и отдыха населения и нуждаются в ремонте или реконструкции. Это отрицательно сказывается на внешней привлекательности и уровне благоустроенности села.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В течение последних нескольких лет, в рамках муниципальных программ проводились точечные мероприятия по благоустройству села, но в большей степени ежегодные мероприятия, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий является:

* изношенность асфальтового покрытия внутри дворовых проездов;
* недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых территорий;
* недостаточное количество малых архитектурных форм;
* неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;
* недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;
* неудовлетворительное состояние общественных территорий.

По состоянию на « » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года на территории села расположено \_\_\_\_ многоквартирных дома, площадь дворовых территорий составляет более 6,0 тыс.кв.м.

Количество благоустроенных дворовых территорий составляет 1 единицу, что составляет 25% от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет менее \_\_\_человек, что составляет менее \_\_\_\_% доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО.

Внешний облик села, его эстетичный вид во многом зависит от степени благоустроенности общественных территорий, от площади озеленения.

Количество общественных территорий составляет \_\_\_ единиц площадью \_\_\_\_ тыс.кв.м., из них \_\_\_\_ благоустроенных общественных территории площадью \_\_\_\_\_ тыс.кв.м.

Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет более \_\_\_\_%, площадью \_\_\_\_\_ тыс.кв.м.

Анализ состояния и развития сферы благоустройства за последние три года, приведен в виде показателей в таблице № 1.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно- планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета села.

В таком случае Программа подлежит корректировке.

Программа разработана для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройству общественных территорий, которые предусматривают выполнение работ в соответствии со следующими перечнями.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

-ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

-ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий - это работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок (комплексов), автомобильных стоянок, озеленению территорий, оборудованию площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для мусора;

- оформление цветников.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования «Улейское» осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для включения мероприятий (работ) в Программу все мероприятия по благоуст­ройству подлежат комиссионному рассмотрению и оценке.

Предельная стоимость мероприятий программы определяется на основании разработанной сметной документации, калькуляций и коммерческих предложений.

Включению в Программу подлежат дизайн - проекты благоустройства общественных и дворовых территорий и выносятся на общественное обсуждение с заинтересованными лицами. Обсу­ждение проводится в форме общих собраний собственников, круглых столов, рассмотре­ний на заседаниях общественной комиссии и иных формах вовлечения населения в обще­ственное обсуждение. Утверждаются дизайн - проекты решением общественной комиссии и отражается в протоколе по результатам заседания общественной комиссии.

При реализации мероприятий Программы приветствуется возможность трудово­го участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству. Вклад заин­тересованных лиц может быть внесен в следующей форме:

* выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квали­фикации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земля­ные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска обо­рудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);
* предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Таким образом, программа «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Улейское» на 2018-2022 годы позволяет рассмотреть необходимость и востребованность тех или иных мероприятий (дизайн-проектов) с учетом мнения разных категорий граждан, по потребности, возрасту, интересам и привлечь к созданию современного, благоустроенного и эстетически привлекательного села непосредственно заинтересованную сторону - жителей села.

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Всего по МО** | **Значение показателя** | | |
| **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | **0** | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | м2 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах | % | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество и площадь благоустроенных общественных территорий | ед. |  |  | 0 |  |
| 6. | Площадь благоустроенных общественных территорий | га |  |  | 0 |  |
| 7. | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % |  | - | - |  |

**Глава 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства с описанием целей и задач муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики муниципального образования «Улейское» определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории), предложенных гражданами и организациями.

Программа разработана в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку муниципальных программ субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169;

Постановлением ад­министрации муниципального образования «Улейское» от 03.011.2017 г. №78 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Улейское» на 2018-2022 годы в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству, Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Улейское» на 2018-2022 годы;

Адресным перечнем общественных территорий муниципального образования «Улейское», на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах, утверждается в соответствии с Приложением №2 к Программе.

Основным направлением муниципальной политики в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий направленных на значительное повышение условий комфортности в селе, создание привлекательной атмосферы для жителей, а так же привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

Основной целью Программа ставит перед собой повышение уровня благоустройства муниципального образования «Улейское».

Задачей Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

**Глава 3. Показатели (индикаторы достижения целей и решения задач)**

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении №3:

доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;

доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

**Глава 4. Сводная информация о перечне основных мероприятий муниципальной программы**

Сводная информация о перечне основных мероприятий Программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями Программы, отражаются в приложении №4 к Программе.

Исполнитель по каждому мероприятию Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

**Глава 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение реализации Программы «Формирование современной среды» на территории муниципального образования «Улейское» на 2018-2022 годы представлено в приложении №5 к Программе.

**Глава 6. Система управления и контроля за ходом реализации программы**

Система управления и контроля за ходом реализации Программы, координацию и контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация муниципального образования «Улейское».

Ответственный исполнитель организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) соответствующей Программы.

**Глава 7. Сроки и этапы муниципальной программы**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Программа реализуется в 2018-2022 годах.

**Глава 8. Ожидаемые результаты реализации программы**

Реализация запланированных мероприятий в 2018 -2022 годах позволит удовлетворить большую часть граждан о состоянии общественных территорий и дворовых территорий, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Приложение № 1

к Программе

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории села Унгин, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Адрес дворовой территории** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |

Приложение № 2

к Программе

Адресный перечень общественных территорий села Унгин, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Адрес территории общего пользования** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |

Приложение № 3

к Программе

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых  территорий | тыс.  кв.м |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади)  дворовых территорий | % |  |  |  |  |  |
| 4 | Охват населения благоустроенным и дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с  благоустроенным и дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах) | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  |  |  |  |  |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончания реализации | |
| **Мероприятия по благоустройству общественных территорий** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |

Приложение № 5

к Программе

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | |
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Муниципальная программа | Администрация муниципального образования «Улейское» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |